附件：
米易县新建2026年高标准农田建设项目

储备情况

一、项目主要内容

（一）项目名称

米易县2026年新建高标准农田建设项目。
项目建设内容及类别

新建高标准农田1.5万亩，其中米易县白马镇、米易县湾丘彝族乡、米易县新山傈僳族乡各0.5万亩。
项目投资及资金来源

项目总投资5448.07万元，其中：中省资金4350万元，市县配套财政资金560.62万元，群众自筹537.45万元。
项目实施地点

项目建设地点为白马镇的田坝村、马槟榔村、龙塘村、威龙村、挂榜村、高龙村；湾丘彝族乡的昔街村、青山村；新山傈僳族乡的中山村、坪山村、高隆村等11个村中。

二、具体建设内容

具体建设措施为：硬化田间道路30418m，新建渠道 14241m，新建管道13515m，新建提灌站5处、整治山坪塘2处、地形调整424.6亩。新建高标准农田蓄水池181口，土壤培肥15000亩。

	米易县2026年新建高标准农田建设项目建设内容

	序号
	项目名称
	单位
	设计建设内容
	数量
	

	一
	湾丘乡
	
	
	
	

	（一）
	青山村
	
	
	
	

	1
	2社反背生产路
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	970
	机耕道

	2
	3社付家湾生产路
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.3米
	130
	机耕道

	3
	3社青山湾生产路
	m
	砼路面宽2.0米，厚0.4米
	416
	机耕道

	4
	1社回龙山管网
	m
	PE管，dn63（1.25Mpa)
	747
	管网

	5
	2社反背管网
	m
	PE管，dn63（1.25Mpa)
	790
	管网

	6
	2社反背肖家湾管网
	m
	PE管，dn63（1.25Mpa)
	494
	管网

	7
	2社反背肖家湾管网
	m
	PE管，dn50（1.25Mpa)
	200
	管网

	8
	3社尾矿库管网
	m
	DN80无缝钢管（壁厚3.5mm）
	665
	管网

	9
	3社尾矿库管网
	m
	PE管，dn63（1.25Mpa)
	606
	管网

	10
	3社青山湾管网配套工程
	m
	DN100无缝钢管（壁厚4mm）
	1836
	管网

	（二）
	昔街村
	
	
	
	

	1
	7社生产路
	
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	221
	机耕道

	2
	7社排灌沟
	
	30×30 C20混凝土边沟
	90
	排灌沟

	二
	白马镇
	
	
	
	

	（一）
	田坝村
	
	
	
	

	1
	1社生产路1
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	361
	机耕道

	2
	1社背后生产路2
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	260
	机耕道

	3
	1社生产路3
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	93
	机耕道

	4
	1社生产路4
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	61
	机耕道

	5
	5社小碾房生产路
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	61
	机耕道

	6
	1社温水沟1#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	325
	排灌沟

	7
	1社温水沟2#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	176
	排灌沟

	8
	1社大坟山1#排灌沟
	m
	40×40 C20混凝土边沟
	175
	排灌沟

	9
	1社大坟山2#排灌沟
	m
	40×40 C20混凝土边沟
	463
	排灌沟

	10
	2社碉楼1#排灌沟
	m
	110×110 C20混凝土边沟
	157
	排灌沟

	11
	2社碉楼2#排灌沟
	m
	40×40 C20混凝土边沟
	142
	排灌沟

	12
	2社碉楼3#排灌沟
	m
	40×40 C20混凝土边沟
	156
	排灌沟

	13
	2社但家湾排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	79
	排灌沟

	14
	2社村委会周边1#排灌沟
	m
	40×40 C20混凝土边沟
	442
	排灌沟

	15
	2社村委会周边2#排灌沟
	m
	40×40 C20混凝土边沟
	115
	排灌沟

	16
	2社村委会周边3#排灌沟
	m
	40×40 C20混凝土边沟
	67
	排灌沟

	（二）
	马槟榔村
	
	
	
	

	1
	4社生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	757
	机耕道

	2
	11社铁路林场生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	699
	机耕道

	3
	4社排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	649
	排灌沟

	4
	11社铁路林场排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	699
	排灌沟

	（三）
	高龙村
	
	
	
	

	1
	2社排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	98
	排灌沟

	2
	3社1#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	99
	排灌沟

	3
	3社2#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	115
	排灌沟

	4
	4社排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	165
	排灌沟

	5
	5社1#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	158
	排灌沟

	6
	5社2#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	43
	排灌沟

	7
	5社3#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	432
	排灌沟

	8
	6社窝子田排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	175
	排灌沟

	9
	2组团生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	264
	机耕道

	10
	3组团生产路1
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	141
	机耕道

	11
	3组团生产路2
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	118
	机耕道

	12
	4组团生产路1
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	178
	机耕道

	13
	4组团生产路2
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	180
	机耕道

	14
	4组团生产路3
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	431
	机耕道

	15
	5组团生产路1
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	432
	机耕道

	16
	5组团生产路2
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	412
	机耕道

	17
	5组团生产路3
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	1053
	机耕道

	18
	6组团窝子田生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	206
	机耕道

	19
	6组团生产路
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	119
	机耕道

	20
	3社管网
	m
	PE管，dn63（1.25Mpa)
	720
	管网

	21
	3社管网
	m
	PE管，dn50（1.25Mpa)
	100
	管网

	22
	6社更换泵站管网
	m
	DN90无缝钢管（壁厚4mm）
	1160
	管网

	23
	6社更换泵站管网
	m
	DN60无缝钢管（壁厚3mm）
	360
	管网

	（四）
	龙塘村
	
	
	
	

	1
	2社沙坪坝-范家坪子
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	1230
	机耕道

	2
	2社沙坪坝-范家坪子排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	630
	排灌沟

	3
	15社提灌站
	座
	H=174m  50kw 电机（一用一备）
	1
	新建提灌站

	4
	19社提灌站
	座
	H=207m  60kw 电机（一用一备）
	1
	新建提灌站

	（五）
	威龙村
	
	
	
	

	1
	9社羊群坝生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	497
	排灌沟

	2
	9社大龙塘生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	780
	排灌沟

	3
	9社方石头沟
	m
	50×50 C20混凝土边沟
	973
	排灌沟

	4
	9社大龙潭
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	155
	排灌沟

	5
	9社羊群坝
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	238
	排灌沟

	（六）
	挂榜村
	
	
	
	

	1
	10社1#排灌沟
	m
	40×40 C20混凝土边沟
	269
	排灌沟

	2
	10社2#排灌沟
	m
	40×40 C20混凝土边沟
	140
	排灌沟

	4
	7社排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	500
	排灌沟

	5
	7社生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	1200
	机耕道

	三
	新山乡
	
	
	
	

	（一）
	中山村
	
	
	
	

	1
	7社龙街子排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	200
	排灌沟

	2
	7社郭家排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	420
	排灌沟

	3
	7社龙街子生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	314
	机耕道

	4
	7社郭家山生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	806
	机耕道

	（二）
	坪山村
	
	
	
	

	1
	杨家湾机耕路
	m
	砼路面宽3.5米，厚0.2米
	110
	机耕道

	2
	老滑田生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	343
	生产路

	3
	梅子树生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	478
	生产路

	4
	下沟田生产路
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	589
	生产路

	5
	松树田生产路
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	1389
	生产路

	6
	12社山堡田生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	722
	生产路

	7
	12社梁子田生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	900
	生产路

	8
	12社马草田生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	380
	生产路

	9
	坪山村生产路1
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	874
	生产路

	10
	坪山村生产路2
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	641
	生产路

	11
	河坝田机耕道
	m
	砼路面宽3.5米，厚0.2米
	442
	机耕道

	12
	坪山村生产路3
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	957
	生产路

	13
	15社大龙洞生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	1737
	生产路

	14
	8社松树田1#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	460
	排灌沟

	15
	8社松树田2#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	190
	排灌沟

	16
	8社下沟田1#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	63
	排灌沟

	17
	8社下沟田2#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	148
	排灌沟

	18
	8社下沟田3#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	45
	排灌沟

	19
	12社山堡排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	121
	排灌沟

	20
	12社梁子田排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	435
	排灌沟

	21
	7社坪山排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	420
	排灌沟

	22
	8社坪山排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	310
	排灌沟

	23
	9社坪山排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	512
	排灌沟

	24
	河坝田排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	220
	排灌沟

	25
	15社大龙洞排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	960
	排灌沟

	26
	菠萝湾
	㎡
	清淤、道路硬化及防渗处理
	1585
	山坪塘整治

	27
	水井湾
	㎡
	清淤、道路硬化及防渗处理
	5370
	山坪塘整治

	28
	坪山村3社提灌站
	座
	H=40m  15kw 电机（一用一备）
	1
	新建提灌站

	29
	坪山村4社提灌站
	座
	H=56m  15kw 电机（一用一备）
	1
	新建提灌站

	30
	坪山村9社提灌站
	座
	H=56m  15kw 电机（一用一备）
	1
	新建提灌站

	（三）
	高隆村
	
	
	
	

	1
	1社罗家湾排灌沟
	m
	40×40 C20混凝土边沟
	146
	排灌沟

	2
	4社排灌沟
	m
	50×50 C20混凝土边沟
	985
	排灌沟

	3
	1社山下排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	256
	排灌沟

	4
	4社其他排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	190
	排灌沟

	5
	1社下沟
	m
	净40×40 C20混凝土边沟
	925
	排灌沟

	6
	1社中沟
	m
	净30×30 C20混凝土边沟
	1060
	排灌沟

	7
	4社田坝兴生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	742
	生产路

	8
	4社窝塘地机耕路
	m
	砼路面宽3.5米，厚0.2米
	164
	机耕道

	9
	4社何家屋基生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	557
	生产路

	10
	4社生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	539
	生产路

	11
	4社小老包生产路
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	956
	生产路

	12
	村委会周边生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	508
	生产路

	13
	山上机耕道
	m
	砼路面宽3.5米，厚0.2米
	421
	机耕道

	14
	山下生产路
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	415
	生产路

	15
	其他生产路1
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	516
	生产路

	16
	王家生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	1077
	生产路

	17
	苏家地生产路
	m
	砼路面宽2.5米，厚0.2米
	714
	生产路

	18
	其他生产路2
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	349
	生产路

	19
	大湾子生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	1703
	生产路

	20
	5社保肚新建管网
	m
	PE管，dn50（1.25Mpa)
	284
	管网

	21
	5社大地管网
	m
	PE管，dn50（1.25Mpa) 
	1040
	管网

	22
	5社四方地新建管网
	m
	PE管，dn75（1.25Mpa)
	420
	管网

	23
	5社丛树坪管网
	m
	PE管，dn63（1.25Mpa)
	400
	管网

	24
	5社大坪子管网
	m
	PE管，dn63（1.25Mpa)
	1368
	管网

	25
	5社苏家地管网
	m
	PE管，dn63（1.25Mpa)
	1077
	管网

	26
	5社河脚管网
	m
	PE管，dn63（1.25Mpa)
	1248
	管网

	四
	高隆村田形调整
	亩
	480.5
	
	

	（一）
	高隆村1#地块
	亩
	47.4
	
	田型调整

	1
	1#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	966
	机耕道

	2
	2#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	245
	机耕道

	3
	3#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	154
	机耕道

	4
	4#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	467
	机耕道

	5
	5#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	102
	机耕道

	6
	6#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	113
	机耕道

	7
	1#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	966
	排灌沟

	8
	2#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	245
	排灌沟

	9
	3#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	154
	排灌沟

	10
	4#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	467
	排灌沟

	11
	5#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	102
	排灌沟

	12
	6#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	113
	排灌沟

	（二）
	高隆村2#地块
	亩
	64.3
	
	田型调整

	1
	19#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	257
	机耕道

	2
	20#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	86
	机耕道

	3
	21#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	46
	机耕道

	4
	22#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	150
	机耕道

	5
	19#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	257
	排灌沟

	6
	20#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	86
	排灌沟

	7
	21#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	46
	排灌沟

	8
	22#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	150
	排灌沟

	（三）
	高隆村3#地块
	亩
	48.9
	
	田型调整

	1
	16#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	133
	机耕道

	2
	17#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	148
	机耕道

	3
	18#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	61
	机耕道

	4
	16#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	133
	排灌沟

	5
	17#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	148
	排灌沟

	6
	18#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	61
	排灌沟

	（四）
	高隆村4#地块
	亩
	70.7
	
	田型调整

	1
	7#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	243
	机耕道

	2
	8#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	44
	机耕道

	3
	9#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	123
	机耕道

	4
	10#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	379
	机耕道

	5
	7#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	243
	排灌沟

	6
	8#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	44
	排灌沟

	7
	9#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	123
	排灌沟

	8
	10#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	379
	排灌沟

	（五）
	高隆村5#地块
	亩
	70.7
	
	田型调整

	1
	13#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	107
	机耕道

	2
	13#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	107
	排灌沟

	（六）
	高隆村6#地块
	亩
	19.2
	
	田型调整

	（七）
	高隆村7#地块
	亩
	58.4
	
	田型调整

	1
	14#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	364
	机耕道

	2
	15#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	102
	机耕道

	3
	14#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	364
	排灌沟

	4
	15#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	102
	排灌沟

	（八）
	高隆村8#地块
	亩
	22.2
	
	田型调整

	1
	11#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	197
	机耕道

	2
	12#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	150
	机耕道

	3
	11#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	197
	排灌沟

	4
	12#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	150
	排灌沟

	（九）
	高隆村9#地块
	亩
	3.6
	
	田型调整

	（十）
	高隆村10#地块
	亩
	8
	
	田型调整

	（十一）
	高隆村11#地块
	亩
	31.7
	
	田型调整

	1
	24#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	149
	机耕道

	2
	25#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	118
	机耕道

	3
	24#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	149
	排灌沟

	4
	25#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	118
	排灌沟

	（十二）
	高隆村12#地块
	亩
	10.2
	
	

	1
	23#生产路
	m
	砼路面宽3.0米，厚0.2米
	248
	机耕道

	2
	23#排灌沟
	m
	30×30 C20混凝土边沟
	248
	排灌沟

	（十三）
	高隆村13#地块
	亩
	9.8
	
	田型调整

	（十四）
	高隆村14#地块
	亩
	8.6
	
	田型调整

	（十五）
	高隆村15#地块
	亩
	6.8
	
	田型调整

	五
	高标准农田小型集雨设施（蓄水池）工程
	
	蓄水池共181口，全部为200m3；全部实行农户自建，财政资金定额补助。
	181
	

	1
	湾丘乡
	口
	新建200m3蓄水池67口
	62
	蓄水池

	2
	白马镇
	口
	新建200m3蓄水池59口
	59
	蓄水池

	3
	新山乡
	口
	新建200m3蓄水池58口
	60
	蓄水池

	六
	土壤改良
	亩
	在项目区开展增施有机肥地力培肥15000亩
	15000
	土壤改良


