附件：
米易县2026年高标准农田改造提升

建设项目储备情况

一、项目基本情况
（一）项目名称

米易县 2026 年高标准农田改造提升建设项目。
项目建设内容及类别

改造提升高标准农田0.6万亩，其中白马镇面积4366亩，湾丘彝族乡面积1634亩。

项目投资及资金来源

项目总投资1475.17万元。其中：中省资金1320万元，市县配套财政资金155.17万元。
项目实施地点

项目建设地点为白马镇的田坝村、马槟榔村、挂榜村；湾丘乡的昔街村、杨家村，共5个村。

二、具体建设内容

具体建设措施为：硬化田间道路12498m，整治渠道10553m，新建蓄水池4口，土壤改良6000亩。

	米易县2026年高标准农田建设项目（改造提升）分村建设表（道路）

	

	序号
	所属镇
	所属村
	道路编号
	长度（m）
	路宽

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	白马镇
	田坝村
	1#田坝村1社大坟山背后机耕路
	338
	砼路面宽3.5米，厚20cm

	2
	白马镇
	田坝村
	2#田坝村2社但贵明家背后至大龙潭机耕路
	195
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	3
	白马镇
	田坝村
	4#田坝村3社老深沟高速路边至挂榜河机耕路
	145
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	4
	白马镇
	田坝村
	5#田坝村4社机耕路1
	205
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	5
	白马镇
	田坝村
	6#田坝村5社机耕路
	751
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	小计
	1634
	

	6
	白马镇
	马槟榔村
	7#马槟榔村中碾房机耕路支路1
	292
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	7
	白马镇
	马槟榔村
	8#马槟榔村中碾房机耕路支路2
	355
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	8
	白马镇
	马槟榔村
	9#马槟榔村中碾房机耕路支路3
	168
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	9
	白马镇
	马槟榔村
	10#马槟榔村中碾房机耕路支路4
	275
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	10
	白马镇
	马槟榔村
	11#马槟榔村中碾房机耕路支路5
	237
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	11
	白马镇
	马槟榔村
	12#马槟榔村中碾房机耕路支路6
	173
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	12
	白马镇
	马槟榔村
	13#马槟榔村中碾房机耕路支路9
	40
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	13
	白马镇
	马槟榔村
	14#马槟榔村中碾房机耕路支路11
	188
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	14
	白马镇
	马槟榔村
	15#马槟榔村幺店子机耕路主路
	1252
	砼路面宽3.5米，厚20cm

	15
	白马镇
	马槟榔村
	16#马槟榔村幺店子机耕道支路1
	339
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	16
	白马镇
	马槟榔村
	17#马槟榔村幺店子机耕道支路2
	279
	砼路面宽3.5米，厚20cm

	17
	白马镇
	马槟榔村
	18#马槟榔村牛泥塘机耕路主线（新建）
	502
	砼路面宽3.5米，厚20cm

	18
	白马镇
	马槟榔村
	19#马槟榔村牛泥塘机耕路支线（新建）
	147
	砼路面宽3.5米，厚20cm

	19
	白马镇
	马槟榔村
	20#马槟榔村牛泥塘机耕路支路2
	44
	砼路面宽3.5米，厚20cm

	20
	白马镇
	马槟榔村
	21#马槟榔村牛泥塘陈小明至吴朝学家机耕道
	210
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	21
	白马镇
	马槟榔村
	22#牛泥塘罗举泰家至董明海家机耕道
	320
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	22
	白马镇
	马槟榔村
	23#青杠树社刁楼至陈云秀机耕道
	223
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	23
	白马镇
	马槟榔村
	25#马槟榔村倒座庙社顺明家至石天明家机耕道
	190
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	24
	白马镇
	马槟榔村
	26#马槟榔村倒座庙社瓦厂机耕道1
	42
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	25
	白马镇
	马槟榔村
	27#马槟榔村倒座庙社瓦厂生产道
	74
	砼路面宽2.0米，厚20cm

	小计
	5350
	

	26
	白马镇
	挂榜村
	挂榜10队回龙弯道路
	337
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	27
	白马镇
	挂榜村
	挂榜12队河底村路
	885
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	28
	白马镇
	挂榜村
	挂榜紫霞洞道路
	1076
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	29
	湾丘乡
	昔街村
	1#昔街1社刘长基门口到河坝中沟(修补)
	624
	砼路面宽2.0米，厚20cm

	30
	湾丘乡
	昔街村
	2#昔街1社中沟到叶建军家田
	208
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	31
	湾丘乡
	昔街村
	3#昔街2社主路(修补)
	329
	砼路面宽2.0米，厚20cm

	32
	湾丘乡
	昔街村
	4#昔街3社生产路
	118
	砼路面宽2.5米，厚20cm

	33
	湾丘乡
	昔街村
	5#昔街3社机耕路
	91
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	34
	湾丘乡
	昔街村
	6#昔街4社八块田机耕路1
	348
	砼路面宽3.5米，厚20cm

	35
	湾丘乡
	昔街村
	7#昔街4社八块田机耕路2
	325
	砼路面宽3.5米，厚20cm

	36
	湾丘乡
	昔街村
	8#昔街9社基井机耕路
	74
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	37
	湾丘乡
	昔街村
	9#昔街10社机耕路主路
	286
	砼路面宽3.5米，厚20cm

	38
	湾丘乡
	昔街村
	10#昔街10社机耕路支路
	118
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	39
	湾丘乡
	昔街村
	11#昔街4社沈家河机耕路
	321
	砼路面宽3.0米，厚20cm

	40
	湾丘乡
	昔街村
	12#杨家村2社生产路
	274
	砼路面宽2.5米，厚20cm

	小计
	5414
	

	总计
	12398
	—

	米易县2026年高标准农田建设项目（改造提升）分村建设表（沟渠部分）

	

	序号
	乡镇
	所属村
	项目名称
	长度（m)
	宽×高（m）

	1
	湾丘乡
	昔街村
	1#昔街1社重建排灌沟
	38
	0.4×0.4

	2
	湾丘乡
	昔街村
	2#昔街2社灌溉沟
	240
	0.5×0.5

	3
	湾丘乡
	昔街村
	3#昔街3社排灌沟
	115
	0.4×0.4

	4
	湾丘乡
	昔街村
	4#昔街4社灌溉沟1
	178
	0.4×0.4

	5
	湾丘乡
	昔街村
	5#4社排灌沟2
	125
	0.3×0.3

	6
	湾丘乡
	昔街村
	6#昔街7社排灌沟1
	332
	0.5×0.5

	7
	湾丘乡
	昔街村
	7#昔街7社排灌沟2
	172
	0.3×0.3

	8
	湾丘乡
	昔街村
	8#昔街8社排灌沟1
	92
	0.5×0.5

	9
	湾丘乡
	昔街村
	9#昔街8社排灌沟2
	184
	0.8×0.8

	10
	湾丘乡
	昔街村
	10#昔街9社排灌沟
	270
	0.5×0.5

	11
	湾丘乡
	昔街村
	11#昔街10社排灌沟
	229
	0.5×0.5

	小计
	1975
	—

	12
	湾丘乡
	杨家村
	12#杨家村1社灌溉沟
	54
	0.3×0.3

	13
	湾丘乡
	杨家村
	13#杨家村2社灌溉沟1
	124
	0.3×0.3

	14
	湾丘乡
	杨家村
	14#杨家村2社灌溉沟2
	224
	0.5×0.5

	15
	湾丘乡
	杨家村
	15#杨家村2社灌溉沟3
	162
	0.5×0.5

	16
	湾丘乡
	杨家村
	16#杨家村2社灌溉沟4
	110
	0.3×0.3

	小计
	674
	—

	17
	白马镇
	田坝村
	1#1社盘龙寺排灌沟排灌沟
	25
	0.4×0.4

	18
	白马镇
	田坝村
	2#1社大坟山背后田间排灌沟
	702
	0.5×0.5

	19
	白马镇
	田坝村
	3#2社但贵明家背后至大龙潭排灌沟
	120
	0.4×0.4

	20
	白马镇
	田坝村
	4#3社老深沟至程永志家排灌沟
	105
	0.5×0.5

	21
	白马镇
	田坝村
	5#3社迎宾路至铁路排灌沟
	171
	0.4×0.4

	22
	白马镇
	田坝村
	6#3社高速路桥下至莫定华家排灌沟
	95
	0.4×0.4

	23
	白马镇
	田坝村
	7#4社董友全家田至卢朝平家田排灌主沟
	365
	0.4×0.4

	24
	白马镇
	田坝村
	8#4社王全利至河边排灌沟主沟
	475
	0.4×0.4

	25
	白马镇
	田坝村
	9#4社排灌沟1
	73
	0.3×0.3

	26
	白马镇
	田坝村
	10#4社排灌沟2
	245
	1.3×1.1

	27
	白马镇
	田坝村
	11#4社排灌沟3
	77
	0.3×0.3

	28
	白马镇
	田坝村
	12#5社张家湾子至大村排灌沟
	204
	0.5×0.5

	29
	白马镇
	田坝村
	13#6社朱凤红至石硼沟渠
	277
	0.3×0.3

	30
	白马镇
	田坝村
	14#6社谢成福家后面至卢朝斌家田沟渠
	152
	0.3×0.3

	31
	白马镇
	田坝村
	15#6社张福明家至大堰沟沟渠
	140
	0.3×0.3

	32
	白马镇
	田坝村
	16#6社老段家至河边排灌沟
	418
	0.4×0.4

	小计
	3644
	—

	33
	白马镇
	马槟榔村
	1#中碾房排灌沟1
	178
	0.3×0.3

	34
	白马镇
	马槟榔村
	2#中碾房排灌沟2
	75
	0.4×0.4

	35
	白马镇
	马槟榔村
	3#马槟榔村中碾房社复线桥至王光发鱼塘
	163
	0.4×0.4

	36
	白马镇
	马槟榔村
	4#幺店子排灌沟1（修补）
	169
	0.6×0.6

	37
	白马镇
	马槟榔村
	5#幺店子排灌沟2
	425
	0.5×0.5

	38
	白马镇
	马槟榔村
	7#牛泥塘排灌沟1
	209
	0.4×0.4

	39
	白马镇
	马槟榔村
	8#牛泥塘排灌沟2
	755
	0.4×0.4

	40
	白马镇
	马槟榔村
	9#牛泥塘排灌沟3
	304
	0.4×0.4

	41
	白马镇
	马槟榔村
	10#牛泥塘排灌支沟1
	441
	0.3×0.3

	42
	白马镇
	马槟榔村
	11#牛泥塘排灌支沟2
	201
	0.3×0.3

	43
	白马镇
	马槟榔村
	12#青杠树社复线排土场至严家弯
	129
	0.8×0.8

	44
	白马镇
	马槟榔村
	13#五省庙社克挂路桥至安宁河边排灌沟1
	234
	0.4×0.4

	45
	白马镇
	马槟榔村
	14#五省庙社克挂路桥至安宁河边排灌沟2
	267
	0.3×0.3

	46
	白马镇
	马槟榔村
	15#五省庙社五省庙至新大田排灌沟1
	172
	0.4×0.4

	47
	白马镇
	马槟榔村
	16#五省庙社五省庙至新大田排灌沟2
	54
	0.4×0.4

	48
	白马镇
	马槟榔村
	17#五省庙社五省庙至新大田排灌沟3
	131
	0.4×0.4

	49
	白马镇
	马槟榔村
	18#五省庙社村委会至许发志家排灌沟
	103
	0.3×0.3

	50
	白马镇
	马槟榔村
	19#倒座庙社顺明家至石天明家排灌沟
	90
	0.3×0.3

	51
	白马镇
	马槟榔村
	20#牛泥塘罗举泰家至董明海家排灌沟
	160
	0.3×0.3

	小计
	4260
	—

	总计
	10553
	—

	米易县2026年高标准农田建设项目（改造提升）分村建设表（其他部分）

	

	1
	白马镇
	马槟榔村
	6#马槟榔村排灌管网
	453
	DN110

	2
	白马镇
	马槟榔村
	7#马槟榔村排灌管网
	818
	DN110

	3
	白马镇
	马槟榔村
	蓄水池
	4
	200m3

	4
	土壤培肥6000亩(包含所有项目地）


